| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 18.767.001-2 | 21.656.013-2 | 21.197.542-3 |
| Nombres | Lesly Javiera | Maira Ignacia | Ruth Alejandra |
| Apellidos | Díaz Perez | Vidal Riquelme | Gonzalez Figueroa |
| Roles | Desarrollador de Software | Desarrollador de Software | Desarrollador de Software/Líder |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema de gestión de mantenimiento preventivo para condominios |
| --- | --- |
| Descripción | Plataforma web que permite registrar equipos del condominio y gestionar sus mantenciones de forma automatizada, calculando fechas de mantenimiento y mostrando alertas visuales según su estado. |
| Problemática detectada | Actualmente, el condominio maneja las mantenciones de forma manual mediante carpetas físicas, lo que provoca desorden, falta de seguimiento y atrasos en mantenciones críticas. Esto genera fallas en equipos, mayores costos de reparación y una gestión reactiva en lugar de preventiva. |
| Solución esperada | Desarrollar una plataforma llamada “PrevenTech” que permita registrar equipos, calcular automáticamente sus mantenciones y visualizar su estado mediante un sistema de alertas tipo semáforo (verde, amarillo y rojo). |
| Objetivos generales | Implementar un sistema digital que permita gestionar de forma preventiva las mantenciones del condominio, reduciendo fallas y optimizando costos. |
| Objetivos específicos | - Registrar equipos del condominio (bombas, cámaras, sistemas eléctricos, etc.). - Automatizar el cálculo de próximas mantenciones. - Implementar alertas visuales según el estado del equipo. - Mantener historial digital de mantenciones realizadas. - Facilitar la toma de decisiones mediante información clara. |
| Alcance del proyecto | El sistema permitirá gestionar los equipos del condominio, visualizar su estado de mantenimiento, registrar mantenciones realizadas y mantener un historial. No incluye integración con hardware ni sensores reales. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

El proyecto surge a partir de problemas reales en la gestión de mantenciones dentro de un condominio, donde actualmente los procesos se realizan de forma manual mediante registros en papel. El jefe de mantenimiento administra equipos críticos como bombas de agua, grupo electrógeno, sistemas eléctricos, cámaras de seguridad y sistemas contra incendios. Sin embargo, al no existir un sistema automatizado, las mantenciones suelen atrasarse o no realizarse a tiempo. Esto genera fallas frecuentes, altos costos de reparación y una gestión completamente reactiva. Además, la administración y el comité no cuentan con herramientas para supervisar el estado real de los equipos. La oportunidad de mejora consiste en implementar un sistema digital simple pero efectivo, que permita pasar de un modelo manual a uno automatizado, mejorando el control, la planificación y la eficiencia operativa. El público objetivo corresponde a administradores y personal de mantenimiento de condominios que necesiten organizar y controlar sus procesos de mantención.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se utilizará una metodología tradicional en cascada, la cual permite desarrollar el sistema de manera secuencial, asegurando que cada etapa se complete antes de avanzar a la siguiente. Esta metodología es adecuada para este proyecto debido a que los requerimientos están claramente definidos desde el inicio, lo que facilita una planificación estructurada y ordenada. Etapas del proyecto: Análisis de requerimientos - Identificación detallada de las necesidades del sistema y recopilación de información sobre los equipos y procesos del condominio. Diseño del sistema - Definición de la arquitectura, estructura de la base de datos y diseño de la interfaz. Desarrollo - Implementación del sistema (frontend y backend) según los diseños previamente establecidos. Pruebas - Verificación del correcto funcionamiento del sistema, detección y corrección de errores. Implementación - Entrega del sistema final y puesta en funcionamiento. Mantenimiento - Corrección de errores posteriores y posibles mejoras del sistema. Roles del equipo: - Desarrolladores: Encargados del análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema. - Líder del proyecto: Responsable de la planificación, supervisión del avance y cumplimiento de cada etapa.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Computadores personales y servidor local o nube. Arquitectura de software: Microservicios. Lenguajes de programación: Java (Backend) y JavaScript (Frontend). Frameworks / librerías: Spring Boot (Backend) y React (Frontend). Microservicios específicos: 1. Auth Service (Gestión de usuarios y seguridad). 2. Equipos Service (Gestión de inventario de equipos). 3. Mantenciones Service (Lógica de alertas y registros). Base de datos: MySQL. Repositorio: GitHub. Otros: Uso de Spring Data JPA y lógica de fechas para el cálculo automático de mantenciones.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Análisis de requerimientos y planificación | Levantamiento de necesidades, definición del problema, objetivos, alcance y planificación del proyecto | Computador, info del condominio | 4 semanas | Equipo completo | Evaluación 1 |
| 2.- | Diseño del sistema | Elaboración del modelo de base de datos (MER) y arquitectura del sistema | Software de diseño | 2 semanas | Equipo completo | Fase 2 |
| 3.- | Diseño de interfaz | Creación de prototipos de pantallas y navegación | Figma u otro | 2 semanas | Equipo completo | Fase 2 |
| 4.- | Desarrollo backend | Programación de los microservicios (Auth, Equipos y Mantenciones) y sus respectivas APIs. | PC, IDE, Spring Boot, MySQL | 2 semanas | Desarrolladores | Fase 2 |
| 5.- | Desarrollo frontend | Creación de la interfaz en React y consumo de las APIs de los microservicios. | PC, IDE, React | 2 semanas | Desarrolladores | Fase 2 |
| 6.- | Integración del sistema | Comunicación entre microservicios y conexión con el frontend; ajustes generales. | GitHub, PC | 1 semana | Equipo completo | Evaluación 2 |
| 7.- | Pruebas | Ejecución de pruebas y detección de errores | Sistema desarrollado | 2 semanas | Equipo completo | Fase 3 |
| 8.- | Ajustes y validación | Corrección de errores y validación del sistema | Sistema | 2 semanas | Equipo completo | Evaluación 3 |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificación del proyecto | Documento que describe de forma estructurada las etapas del proyecto bajo metodología en cascada, incluyendo análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. |  |
| 2 | Modelo de base de datos (MER) | Representación gráfica del modelo entidad-relación que define la estructura de la base de datos antes del desarrollo del sistema. |  |
| 3 | Casos de uso | Documento que describe las funcionalidades del sistema y la interacción de los usuarios con la plataforma. |  |
| 4 | Prototipo de interfaz (pantallas) | Diseño visual de las pantallas del sistema que muestra la estructura y navegación antes de su implementación. |  |
| 5 | Código fuente del sistema | Conjunto de repositorios/archivos del sistema, incluyendo los tres microservicios en Spring Boot y el frontend en React. |  |
| 6 | Informe final | Documento que resume todo el proceso del proyecto, incluyendo análisis, diseño, desarrollo, pruebas y conclusiones. |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana |  |  | Fase 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Describe actividades del punto anterior | Análisis | Análisis | Análisis | Análisis + Planificación (Evaluación 1) |

| Actividad/semana |  |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| Describe actividades del punto anterior | Diseño sistema | Diseño sistema | Diseño interfaz | Diseño interfaz | Desarrollo backend | Desarrollo backend | Desarrollo frontend | Frontend + Integración (Evaluación 2) |

| Actividad/semana |  |  | Fase 3 |  | Presentación final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Describe actividades del punto anterior | Pruebas | Pruebas | Ajustes | Validación (Evaluación 3) | Preparación presentación | Presentación final |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

El sistema “PrevenTech” representa una solución simple pero altamente efectiva para mejorar la gestión del condominio, permitiendo prevenir fallas, reducir costos y mantener un control claro de todos los equipos.